UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

# Actividad 3.2
Cuarto sprint

Visualizador de Avance Curricular y Disponibilidad de Materias por Prerrequisitos

Alumno: Pedro Pablo Rodríguez Gómez

Materia: Proyecto VII

Asesora: María Luisa García Sánchez

Fecha: 16 de octubre de 2026

# 1. Introducción

El cuarto sprint dio continuidad al prototipo del Visualizador de Avance Curricular mediante una función de consulta que facilita localizar materias de acuerdo con su estado académico. El incremento se construyó sobre la gestión de prerrequisitos incorporada en el sprint anterior y conserva la malla de prueba compuesta por 12 materias y 40 créditos.

Al concluir el ciclo, la aplicación permite mostrar todas las asignaturas o concentrarse en las cursadas, disponibles y bloqueadas. La solución actualiza los resultados en respuesta al avance registrado, mantiene la persistencia local y se encuentra integrada en la rama main y publicada en GitHub Pages.

# 2. Planeación del Sprint 4

## 2.1 Objetivo

El objetivo consistió en mejorar la exploración de la malla curricular mediante filtros accesibles y contadores dinámicos, sin modificar las reglas de prerrequisitos ni el avance almacenado por el usuario.

## 2.2 Historias de usuario comprometidas

HU-09. Filtrar la malla por materias cursadas, disponibles y bloqueadas.

HU-10. Consultar contadores que se actualizan cuando cambia el avance curricular.

HU-11. Recibir una respuesta accesible cuando el filtro seleccionado no contiene resultados.

## 2.3 Organización del trabajo

Por tratarse de un prototipo académico individual, Pedro Pablo Rodríguez Gómez concentró las funciones de definición del alcance, desarrollo, revisión y prueba. El trabajo se organizó en análisis de las reglas existentes, implementación, verificación automatizada, compilación y publicación del incremento.

# 3. Resultado del desarrollo del cuarto sprint

Las tres historias comprometidas fueron implementadas. El filtro activo se conserva como estado reactivo en App.vue; las reglas de clasificación y conteo se trasladaron a funciones puras en curriculum.js, y SemesterGroup.vue mantiene la responsabilidad de presentar únicamente las materias recibidas.

| Historia | Necesidad | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-09 | Explorar materias según su estado. | Cuatro filtros: todas, cursadas, disponibles y bloqueadas. | Interfaz publicada. |
| HU-10 | Conocer cuántas materias corresponden a cada estado. | Contadores reactivos que cambian al marcar, desmarcar o restablecer el avance. | Pruebas de conteo. |
| HU-11 | Comprender un resultado vacío y regresar a la vista general. | Mensaje accesible y botón para mostrar nuevamente todas las materias. | Estado sin resultados. |

## 3.1 Cambios técnicos

Se añadieron calcularEstadosMaterias, filtrarMateriasPorEstado y contarMateriasPorEstado como funciones reutilizables.

Los botones de filtro comunican su selección mediante aria-pressed y funcionan con teclado.

La distribución utiliza cuatro columnas en escritorio, dos en pantallas medianas y una en dispositivos pequeños.

El README identifica el alcance del Sprint 4 y las historias HU-09, HU-10 y HU-11.

## 3.2 Criterios de aceptación alcanzados

La selección de un filtro cambia inmediatamente las materias y los semestres visibles; los contadores responden al estado real; los filtros no alteran localStorage; y la interfaz ofrece una vía clara para regresar a la vista completa cuando no existen coincidencias.

# 4. Verificación y evidencias

El incremento fue verificado antes de su publicación. Las reglas curriculares y los nuevos filtros se evaluaron mediante pruebas automatizadas; posteriormente se generó la compilación de producción y se confirmó el despliegue realizado por GitHub Actions.

| Verificación | Resultado | Evidencia obtenida |
| --- | --- | --- |
| Pruebas automatizadas | 10 de 10 aprobadas | Clasificación, filtros, contadores, prerrequisitos y estadísticas. |
| Compilación | Correcta | Vite transformó 14 módulos y generó la carpeta dist. |
| Commit | 62159f6 en main | Incremento del Sprint 4 registrado en GitHub. |
| GitHub Actions | Ejecución exitosa | Build y deploy concluyeron en 30 segundos. |
| Sitio público | Actualizado | Los cuatro filtros están disponibles en GitHub Pages. |

## 4.1 Enlaces del incremento

Aplicación publicada: GitHub Pages

Código fuente: Repositorio en GitHub

Cierre del Sprint 4: Commit 62159f6

Despliegue automático: Ejecución 39002586849

## 4.2 Estado actual de la aplicación

El sitio mantiene el progreso, los créditos, la disponibilidad por prerrequisitos y la persistencia local desarrollados en los sprints anteriores. El filtro constituye una capa de consulta: no cambia el conjunto de materias cursadas ni modifica el JSON del plan de prueba.

# 5. Resultado de la reunión retrospectiva

## 5.1 Aspectos favorables

La reutilización del mapa de estados permitió construir los filtros sin duplicar la lógica de prerrequisitos. La extracción de funciones puras facilitó las pruebas y mantuvo App.vue como coordinador del estado. La compilación y el despliegue automático ofrecieron una verificación inmediata del incremento publicado.

## 5.2 Dificultades identificadas

El principal reto consistió en diferenciar una materia disponible de una materia ya cursada, debido a que ambas cumplen sus prerrequisitos. También fue necesario mantener contadores coherentes después de cambios encadenados y adaptar los controles para pantallas pequeñas sin perder claridad ni acceso mediante teclado.

## 5.3 Lecciones aprendidas

La retrospectiva confirmó que las reglas de negocio resultan más sencillas de mantener cuando se expresan como funciones independientes de la interfaz. Asimismo, los criterios de aceptación deben contemplar resultados vacíos, navegación con teclado y comportamiento móvil desde el inicio del sprint.

# 6. Modificaciones propuestas para el Sprint 5

Para el siguiente incremento se proponen funcionalidades que mejoren la portabilidad del avance y amplíen la validación de la experiencia actual:

Exportar el avance curricular como archivo JSON para crear una copia de respaldo.

Importar un respaldo válido, ignorando IDs inexistentes y datos académicamente inconsistentes.

Incorporar una búsqueda por nombre o identificador que funcione junto con los filtros de estado.

Añadir pruebas de componentes y recorridos completos para filtros, persistencia, importación y exportación.

Revisar accesibilidad, presentación móvil y mantenimiento del flujo de GitHub Actions.

# 7. Conclusiones

El cuarto sprint cumplió el objetivo de mejorar la consulta de la malla curricular. Las historias HU-09, HU-10 y HU-11 se integraron en un incremento funcional que clasifica las materias, presenta conteos actualizados y comunica de forma comprensible la ausencia de resultados. Estas capacidades complementan la gestión de prerrequisitos desarrollada previamente.

Desde la perspectiva del estudiante, los filtros reducen el esfuerzo necesario para localizar asignaturas cursadas, disponibles o bloqueadas. La aplicación conserva las métricas y la persistencia local, mientras que los controles accesibles y la adaptación móvil amplían las condiciones de uso del prototipo. El resultado continúa siendo una herramienta de orientación y no sustituye la información académica oficial.

La verificación técnica respalda el avance alcanzado: las diez pruebas automatizadas concluyeron correctamente, la compilación de producción fue satisfactoria y GitHub Actions publicó el commit de cierre en GitHub Pages. El siguiente sprint deberá fortalecer la portabilidad del avance y las pruebas de interacción para continuar la evolución incremental del proyecto.

# 8. Referencias

Atlassian. (s. f.). Métricas de Scrum. https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum Guides. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Vue.js. (s. f.). Introduction. https://vuejs.org/guide/introduction.html

MDN Web Docs. (s. f.). ARIA: aria-pressed attribute. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-pressed